#### Приложение № 2
К договору № ___ от «___» ____________ 2009 года

# Календарный план выполнения работ по разработке веб-сайта

| № | Наименование работ | Момент начала выполнения | Продолжительность (рабочих дней) либо момент завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик передает Исполнителю в электронном виде все необходимые для оформления типовых страниц веб–сайтов материалы, в том числе: логотип Заказчика и другие элементы фирменного стиля, которые необходимо использовать в качестве элементов оформления веб-сайтов, в любом векторном формате (предпочтительно cdr); фотографии, иллюстрации, обязательные и рекомендуемые для использования в оформлении веб-сайтов. По согласию сторон допускается передача отдельных материалов на не электронных носителях. (фотографии, слайды, полиграфия и т.д.). | См. пункт 3.2, Договора. | Не более 3 (Трех) рабочих дней |
| 2 | Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику для согласования 2 варианта графической концепции оформления веб-сайта (концепт-дизайн) | Дата завершения работ по пункту 1. | Не более 7 (Семи) рабочих дней |
| 3 | Заказчик рассматривает предложенные Исполнителем варианты концепт-дизайна, при необходимости вносит коррективы, пожелания и замечания. | Дата завершения работ по пункту 2 | Не более 3 (Трех) рабочих дней |
| 4 | Исполнитель вносит исправления в концепт-дизайн в соответствие с коррективами, пожеланиями и замечаниями Заказчика. | Дата завершения работ по пункту 3 | Не более 5 (Пяти) рабочих дней |
| 5 | Заказчик утверждает окончательный вариант оформления сайта. | Дата завершения работ по пункту 4 | Не более 3 (Трех) рабочих дней |
| 6 | Заказчик предоставляет Исполнителю в электронном виде материалы, предназначенные для размещения на веб-сайте до момента ввода его в эксплуатацию. |  | Не более 3 (Трех) рабочих дней с момента утверждения дизайна сайта (п. 5). |
| 7 | Заказчик регистрирует необходимые для веб-сайта доменные имена. В DNS записях указывает IP адрес сервера Исполнителя. |  | Не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения дизайна сайта (п. 5). |
| 8 | Заказчик выделяет ответственного сотрудника (администратора веб-сайта) и администратор, после прохождения краткого обучения в офисе Исполнителя (до 4 часов), совместно с Исполнителем участвует в информационном наполнении сайта (на примерах, изучая механизм администрирования веб-сайта). |  | Не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения варианта оформления сайта (см. пункт 5). |
| 9 | Исполнитель создает и вводит веб-сайт в эксплуатацию. | Момент утверждения дизайна сайта ( п. 5). | Не более 7 (Семи) рабочих дней |
| 10 | Стороны подписывают акт приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), в части работ по созданию веб-сайта. Исполнитель передает Заказчику все графические материалы, касающиеся дизайна веб-сайта, в исходных форматах. | Момент ввода веб-сайта в эксплуатацию (см. пункт 9) | Не более 5 (Пяти) рабочих дней |

| Исполнитель: ООО "PR-АГЕНТСТВО ВАЙЕНШТЕФАН" Юр. адрес: 603016, Н. Новгород, ул. Веденяпина 3-33 Почт. адрес: 603016, Н. Новгород, ул. Веденяпина 3-33 Счёт в Сбербанке: Р/счёт=Л/счёт 4276 8420 1258 5607 Банк получателя: Волго-Вятский банк Сбербанка РФ г. Нижний Новгород К/счёт: 30101810900000000603 БИК: 042202603 ИНН: 7707083893 КПП: 526002002 Получатель: Тютин Василий Васильевич Нижегородское ОСБ 7 г. Нижний Новгород Генеральный директор / Тютин В.В. / м.п. | Заказчик: /_______________/ / м.п. |
| --- | --- |